**Tájékoztató a szerződés teljesítéséről**

**Duna projekt – KEOP – 2.1.1/2F/09-2009-0003 DÉDU-1 projekteleme**

Az Ajánlati felhívás feladásának időpontja: 2011. 12. 28. , mely a Közbeszerzési Értesítőben 2012. január 04. napján KÉ-33655/2011. számon jelent meg.

A szabályosan – nemzeti eljárásrendben - lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2012.06.05-én Vállalkozói szerződés köttetett (eredményhirdetés: 2012. 05. 25.). Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Közbeszerzési értesítőben KÉ-8854/2012. számon jelent meg.

A szerződés tárgya:

 „Vállalkozói szerződés keretében a „Duna Projekt” 05.01 védelmi szakaszon töltésfejlesztés építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal (DÉDU-1)”

Szerződő felek:

**Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)**

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D

másrészről

**SWIETELSKY Magyarország Kft. (Vállalkozó)**

címe: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. „B” épület V. emelet

A szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú volt.

A szerződés elfogadott végösszege: 142.980.000 Ft nettó ajánlati ár és 3.000.000 Ft nettó feltételes összeg együttes összegével. (a feltételes összeg nem került felhasználásra)

Vállalkozó a szerződés szerinti feladatokat határidőre – 2012. 12. 31.- a szerződés szerinti minőség­ben teljesítette.

Az elkészült rekonstrukció a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére üzemeltetésre szabályosan - Vízjogi Üzemeltetési Engedély megszerzése mellett - átadva.

A tájékoztatót összeállította:

Pintér Beatrix projektvezető