Tisztelt Ajánlattevő!

Az ELCOM KFT, mint az OVF szerződött partnere azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy a tárgyi projekt kivitelezési munkarészekhez tartozó témakörben műszaki ellenőri feladatok ellátására ajánlatot adni szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy más lehetséges ajánlattevőt is megkerestünk ajánlatkérésünkkel.

Levelünk 1.sz. Melléklete tartalmazza a projekthez tartozó szükséges műszaki információkat.

Kérjük Önöket, hogy a külön csatolt 2.sz.Melléklet (Egységes árajánlat) kitöltésével mielőbb adják meg ajánlatukat.

Ajánlatkérői feltételek:

- A projekt várható időtartama: 36 hónap, (az első harmadban még valószínűleg nem várható fizikai építés)

- Projekt várható kezdése: 2016 utolsó negyedév

- Egyösszegű vállalási nettó árat kérünk megadni (legfeljebb két rész-számla és egy végszámla nyújtható be)

- Fizetés: átutalással, a teljesítés igazolással alátámasztott számla benyújtását követő 30 naptári napon belül.

Üdvözlettel:

Tóth Zoltán

ügyvezető

1.sz.Melléklet, műszaki információk

A tárgyi projekt több olyan elemet tartalmaz, amelyekhez szolgáltatás, informatikai, automatizálási feladatok tartoznak, ezek műszaki ellenőrzését a különleges feladatok miatt az OVF saját hatáskörben végzi el. A vízügyi létesítmények al és felépítményi rendszerének kivitelezéséhez kapcsolódik a külső műszaki ellenőri megbízás.

# Tervezett létesítmények bemutatása

Folyó monitoring állomás hálózatának fejlesztése, mederfelmérések, medergeometriai adatbázis kialakítása, hullámtér feltöltődés elemzés

Folyó monitoring állomáshálózatának fejlesztése

A Tisza fő ágán és a főbb mellékfolyóiban lévő jelenlegi állomáshálózat kiépítettségét és állapotát a vízügyi igazgatóságokkal együtt elemezve meghatároztuk az üzemirányítási szempontú fejlesztési és rekonstrukciós állásfejlesztési munkák helyszíneit és tartalmát. Minden olyan állomáson, ahol ez nem biztosított előirányoztuk azok automatizálását, adatainak OHM- adatbázisba való bejuttatását.

A Tisza-völgy jelenlegi automatizált folyó monitoring állomáshálózata

Folyó monitoring állomás hálózat fejlesztésének elemei

| VIZIG | Folyó monitoring fejlesztése | Fejlesztés típusa |
| --- | --- | --- |
| FETIVIZIG | Tisza-Tivadar vízrajzi törzsállomás átépítése | 1 db meglévő állomás fejlesztése |
|  | Tisza-Záhony vízrajzi törzsállomás átépítése | 1 db meglévő állomás fejlesztése |
| EMVIZIG | A meglévő, hagyományos észlelésű 001731 számú Sajó-Ónod állomás teljes körű fejlesztése: vízállás regisztrálási lehetőség kiépítése, felműszerezése, távmérő hálózatba való bekötése. | 1 db meglévő állomás fejlesztése |
|  | A meglévő, hagyományos észlelésű 001730 számú Sajó-Ládpetri állomás teljes körű fejlesztése: vízállás regisztrálási lehetőség kiépítése, felműszerezése, távmérő hálózatba való bekötése. | 1 db meglévő állomás fejlesztése |
|  | A meglévő, hagyományos észlelésű 001733 számú Hernád-Gibárt állomás teljes körű fejlesztése: vízállás regisztrálási lehetőség kiépítése, felműszerezése, távmérő hálózatba való bekötése. | 1 db meglévő állomás fejlesztése |
|  | Tiszalöki vízlépcsőhöz kapcsolódó táblanyitás mérő- illetve adattovábbító rendszer kiépítése. | 1 db új táblanyitás mérő és továbbító |
| KÖTIVIZIG | Új automata távjelző vízhozammérő állomás telepítése a 002041 Kisköre-felső vízmérce állomás szelvényében, a főmederben és a hullámtéren. | 1 db meglévő állomás fejlesztése |
|  | A Kiskörei Vízlépcső folyamatirányító rendszerében meglévő táblanyitás és egyéb adatok vízrajzi, modellező rendszerbe történő átadásának kiépítése. | 1 db meglévő állomás fejlesztése |
|  | Új automata távjelző vízhozammérő állomás telepítése a Tiszán, Tiszabábolna szelvényében, a főmederben. | 1db új állomás létesítése |
|  | Új automata távjelző vízmérce állomás telepítése a Tisza, Tiszavárkony szelvényben. | 1db új állomás létesítése |
|  | 002049 Zagyva - Jásztelek szelvényben vízhozam távmérő állomás létesítése. | 1 db meglévő állomás fejlesztése |
| KÖVIZIG | Kettős-Körös, Békés vízhozammérő távjelző állomás építése és a meglévő távjelző rendszerbe illesztése. | 1 db meglévő állomás fejlesztése |
|  | Hármas-Körös, Kunszentmárton vízhozammérő távjelző állomás építése és a meglévő távjelző rendszerbe illesztése. | 1 db meglévő állomás fejlesztése |
| ATIVIZIG | Új felszíni vízállás és vízhozam távmérő állomás létesítése a Tisza, Szentes szelvényében | 1db új állomás létesítése |
|  | T02274 Tisza, Algyő felszíni víz törzsállomásnál vízhozam-regisztráló építése. | 1 db meglévő állomás fejlesztése |

A projekt keretében előirányzott folyó monitoring állomáshálózat fejlesztése (új állomások fejlesztendő állomások)

## A Műszaki ellenőr 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elvégzendő feladatai

- Az építőipari kivitelezői tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára előírt tevékenység elvégzése,

- A Megbízó által meghatározott munkarészek – földmunka, beton és vasbeton szerkezetek, acélszerkezetek – minőségének ellenőrzése, független szakértők, illetve akkreditált laboratóriumok bevonásával, beleértve a geodéziai munkálatok ellenőrzését, az ellenőrzési munkák dokumentálása,

- Köteles gondoskodni az építési munkák szükség és előírások szerinti, de minimum heti gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával;

- A kivitelezés mennyiségi és minőségi ellenőrzése, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele, a szerződésben foglaltak szerinti felelősségbiztosítás megfelelőségét ellenőrzi;

- A próbaüzemi, üzempróbai, komplex kipróbálási tervek felülvizsgálata, egyeztetése az üzemeltetővel és jóváhagyása,

- A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési feladatokat az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak szerint végzi(k),

- A Kivitelezés során az elvégzett teljesítmények szerződésszerű igazolása,

- A kivitelezésben résztvevő Kivitelezők, Üzemeltetők, Szakfelügyeletet ellátó hatóságok, valamint szükség esetén szakértők és a Megbízó részvételével rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamától és előrehaladásától függően, de legalább havonta) kooperációs megbeszélés szervezése és vezetése. A kooperációs megbeszélésen tárgyalt kérdésekről és intézkedésekről a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a Megbízó, illetve az érintettek részére is meg kell küldeni,

- Az igazolt teljesítmények és a Megbízó által előírt pénzügyi teljesítések naprakész nyilvántartása,

- Havonként előrehaladási jelentés készítése. Szükség esetén a Megrendelő kérésére külön előrehaladási jelentések készítése,

- A kivitelezés során folyamatos együttműködés a leendő üzemeltetővel, a szakfelügyeletet biztosító hatóságokkal, a megvalósítással érintett üzemeltetőkkel, kezelőkkel, valamint közreműködés a lebonyolításban,

- Rendkívüli helyzetben (pl. árvíz illetve belvíz idején) együttműködés az illetékes hatóságokkal, a kármegelőzés illetve kárenyhítés érdekében szükséges intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában illetve végrehajtatásában,

- A Kivitelezési feladatok ellátására létrejött szerződés(ek) mellék köztelezettségeként megjelölt biztosítások és biztosítékok meglétének és érvényességének folyamatos ellenőrzése,

- A Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi;

- Közreműködés a próbaüzem, üzempróba, komplex kipróbálás lebonyolításának előkészítésében és lebonyolításában, nyilatkozat tétel az eredményességről, megfelelőségről,

- A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése, közreműködés a lebonyolításban, a megvalósulási tervek, az átadási dokumentáció, valamint az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzése és javaslattétel az átvételről a Megbízó részére,

- Hiány- és hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása.

- A sikeres műszaki átadás-átvételt-t követően Zárójelentés készítés a Mérnök feladatinak teljesítéséről és Közreműködés a pénzügyi lezárás munkáiban,

- Közreműködés a garanciális időtartam alatt az utó-felülvizsgálati eljárásokban, az eljárások megszervezése, lefolytatása, dokumentálása, továbbá a hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatásában.

## Megbízottnak a feladatai teljesítése során különösen az alábbi jogszabályok szerint kell eljárnia

Vonatkozó jogszabályok (nem teljeskörű) listája

1. Törvények

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

- 2000. évi C. törvény a számvitelről

- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

- 2015.évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

2. Kormányrendeletek

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

- 60/2014. (III.6.) Korm. rendelet a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

- 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

- 266/2013. (VII.11.) Korm. rend az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

- 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenezésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

- 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

- 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

# Text boxes

Electronics & Communication

Zaranyi u.5.  -  Kaposvár

H-7400,  Hungary

Tel/fax: +36 82 421 628

e-mail: elcom@elcom.hu

# E  L  C  O  M

|  | TVU_ME_20160609.DOC |
| --- | --- |
|  | 2016.jún.15. |
| Tárgy: | „Az üzemirányítási és monitoring hálózat fejlesztése” című (KEHOP-1.4.0-15-2016-00016) c. projekt – műszaki ellenőr |